- 附件4

清远市国家医疗保障信息平台系统切换

在途业务操作指引

根据广东省医疗保障局的统一部署，原清远市医保经办机构所使用的广东省人社集中医疗和生育保险信息系统（以下简称“旧系统”）将切换至国家医疗保障信息平台（以下简称“新系统”），为保证全市各级医保经办机构及定点医疗机构新旧系统的正常切换和业务衔接，顺利推进医保新系统上线运行，现将系统切换期间在途业务的操作说明如下：

一、系统切换时间

清远旧系统于2021年3月14日20时停止使用（停止办理所有医保业务），3月14日20时至3月18日8时停机期间进行新旧系统切换，2021年3月18日上午8时正式启用新系统。

二、旧系统停机前系统办理业务要求（3月14日20时前）

- （一）经办中心端业务

在旧系统中完成所有在途业务的全流程办理，具体如下：

1.城乡居民人员参保登记、信息修改、转移、应缴、退费等各项业务。

在3月14日20:00点前，完成城乡居民医疗保险新参保登记人员的审核，城乡居民信息修改的审核、城乡居民人员调动业务的审核以及城乡居民人员应缴计算、退费等各项业务的办结。

2.银行账户维护审核业务

在旧系统中完成银行账户维护信息的审核。

3.缴款审核（登账、确认）业务

在旧系统中完成职工医保、城乡居民医保税务征缴到账数据的审核。

4.个人账户划入、退费业务

在旧系统中完成3月份之前已缴款单位个人账户划入和回盘、退费等工作。

5.门特门慢申请、日间手术审批业务。

在旧系统中完成门特门慢已申请业务的审批，完成已申请的日间手术的审核。

6.异地备案、转诊转院审批业务

在旧系统中完成异地备案、转诊转院业务已申请业务的审核。

7.零报业务

在旧系统中需完成各类零报业务的拨付，包括门诊、门特、门慢、日间手术及住院等零报业务，不能存在已受理但未完成拨付的零报业务。

8.医疗机构费用审核、拨付

2021年3月份之前已出院结算的业务月度拨付和2020年度年终清算在旧系统完成支付，待完成支付后将支付数据上传到新系统；2021年3月份出院结算（含历史未审核数据）的业务通过新系统进行审核和支付。

定点医疗机构月度预付相关结算款项由市级医保经办机构按实际情况划拨。

9.生育待遇的审核

在旧系统完成生育医疗待遇、生育津贴等费用的审核、拨付及回盘。

10.医保关系转移接续审核

在旧系统中完成医保关系转移接续审核。

11.报表统计

月度、季度等报表需要在旧系统完成统计打印。

- （二）医院端业务

1.本地参保人员住院业务

旧系统停机前，回退所有未达到出院条件及未结算的在院病人就医登记信息；在新系统上线后，重新上传在院病人的住院信息。

2.异地参保人员住院业务

清远作为就医地：在旧系统已出院登记未结算的，须完成结算；无法完成结算的，在停机前须取消出院，保持在院状态，在新系统启用后，可继续进行出院登记和结算。

- 税务对接

- 城乡居民医保

旧系统停机前1天（2021年3月13日20时）关闭税务接口服务；在关闭税务接口服务前，医保将当前所有正常参保的城乡居民的应收数据发送给税务，税务完成相关接收确认。

停机当天（2021年3月14日12时前），旧系统完成居民医保征缴数据的到账确认。同时对已推送税务但参保人未完成缴费的数据进行作废处理。

- 职工医保

旧系统停机前1天（2021年3月13日20时），关闭税务通道服务。在关闭税务通道服务前，医保将职工应托收业务的发送给税务进行征收，税务完成相关接收确认；停止接收税务向旧系统传输城镇职工医保征缴等相关数据。

停机当天（2021年3月14日12时前），旧系统完成城镇职工医保征缴等数据的到账确认。

3、退费业务

税务在停机前5天（2021年3月9日12时）暂停将退费业务推送给医保系统（只受理不录系统），待新系统上线后将暂停期间的退费业务推送给医保局。

- 银行对接

通过银行接口发送或报盘的拨付数据，在旧系统停机前（2021年3月14日12时前）要完成数据的接收回盘工作并生成财务凭证。

- 公共服务业务

旧系统停机前1天（2021年3月13日20时），需关闭粤省事、清远人社等公共服务渠道，在关闭前须完成公共服务渠道所受理业务的审核办结工作。

- 三、系统切换期间系统办理业务要求

（一）系统停机期间（3月14日20时至3月18日8时）全市各级医保经办机构暂停办理业务，村级卫生站APP停止服务。

系统停机期间各级医保经办机构须采取线下收取资料方式，做好业务受理登记，待新系统启用后再进行申办、审核，各项业务办结时限延顺。

（二）停机期间定点医疗机构暂停住院和门诊特定病种联网结算，待新系统启用后补录相关信息。

四、有关要求

（一）各级医疗保障行政部门、经办部门及定点医疗机构需结合自身实际情况，制订具体的计划安排，将任务落实到人，保证各项工作顺利开展。

（二）旧系统停机前处理在途业务发现的新问题应及时向市医疗保障局和省项目组反映，积极配合做好应对措施。